АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛОГИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2014                                                                                                         №  29

с. Новологиново

О плане работы ООО «Вода» на весенне-летний период 2014 года на территории Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области

Заслушав и обсудив информацию Матюхина П.А., директора ООО «Вода»,  о плане работы на летний период 2014 года на территории Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, следует отметить, что запланированы предупредительные работы откачка и очистка колодцев колонок воды в с. Новологиново, д. Шуево, д. Секменево, д. Терехово (апрель-май 25 штук), ремонт и замена крышек, люков колодцев; очистка отстойника центрального водозабора, промывка, дезинфекция котлована и водопроводных сетей и ремонт ограждений с. Новологиново, д. Шуево, д. Секменево, д. Терехово.

Вместе с тем, необходимо в весеннее-летний период 2014 года проведение плановых отборов проб воды для проведения лабораторных анализов по всему комплексу показателей, подключение к центральному водопроводу квартир, установка счетчиков холодной воды в квартирах, на основании вышеизложенного, администрация Новологиновского поселения, постановляет:

1. Информацию Матюхина П.А., директора ООО «Вода», о плане работы на летний период 2014 года на территории Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, принять к сведению.

2. Рекомендовать  Матюхину П.А., директору ООО «Вода» провести профилактическое обследование скважин и электрического оборудования, в летний период провести ремонт и реконструкцию всех водопроводных колонок.

3. Директору ООО «Вода» Матюхину П.А. начать подготовительные работы по установке высокочастотного насоса д. Шуево.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания в установленном законом порядке.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                             О.Ф. Рещикова